|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | Reconocimiento facial | **Fecha** | 20/06/2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **QUÉ DIO RESULTADO** | **QUÉ DEBE MEJORAR** |
| **Recopilar requisitos de los Interesados** | Mediante el organigrama de la empresa, identificamos y solicitamos el apoyo a los necesarios. | Entrenar mejor al personal para entender el funcionamiento del sistema. |
| **Gestión del Alcance** | Logramos definir claramente los objetivos y alcance del proyecto, lo que permitió mantener el enfoque en las funcionalidades clave y evitar desviar la atención hacia requisitos adicionales no esenciales. | Hubo algunas instancias en las que se permitió incluir requisitos fuera del alcance, lo que generó retrasos y cambios en la entrega del proyecto. Debemos establecer mecanismos más efectivos para evaluar y aprobar cambios. |
| **Gestión y control del Cronograma** | El proyecto se completó dentro del plazo establecido, cumpliendo con los hitos y entregables previstos. Se establecieron hitos claros, se asignaron recursos adecuados y se realizaron seguimientos regulares para garantizar el cumplimiento de los plazos. | Hubo ocasiones en las que se subestimaron las tareas y se asignaron plazos poco realistas, lo que generó presión adicional y un mayor riesgo de retrasos. Debemos estimar de forma más precisa. |
| **Gestión y control de Costos** | El proyecto se completó dentro del presupuesto establecido, sin desviaciones significativas. | Hubo algunos gastos imprevistos que surgieron durante el proyecto debido a factores no considerados inicialmente. Debemos realizar análisis de riesgos más exhaustivos. |
| **Gestión de la Calidad** | El sistema de reconocimiento facial cumplió con los estándares de calidad establecidos, logrando una precisión satisfactoria en la identificación de rostros. | Se identificaron algunos errores y limitaciones en la precisión del reconocimiento facial en ciertos escenarios. Debemos mejorar la calibración y la evaluación continua del sistema. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **QUÉ DIO RESULTADO** | **QUÉ DEBE MEJORAR** |
| **Gestión de Recursos** | Se asignaron adecuadamente los recursos necesarios, incluyendo personal capacitado, equipos y herramientas, lo que permitió llevar a cabo el proyecto de reconocimiento facial de manera eficiente. | Hubo algunas ocasiones en las que se experimentó falta de coordinación entre los diferentes equipos y recursos, lo que generó retrasos y dificultades en la ejecución de ciertas tareas. Debemos establecer canales de comunicación claros y fomentar la colaboración entre los equipos involucrados para optimizar el uso de los recursos. |
| **Gestión de la comunicación** | Se establecieron canales de comunicación efectivos y se mantuvo una comunicación fluida entre los miembros del equipo, los interesados y los clientes. | En algunas ocasiones, la comunicación no fue tan frecuente como se requería, lo que llevó a malentendidos y a una falta de alineación entre las partes interesadas. Debemos establecer una comunicación más para así asegurar que la información se comparta de manera oportuna y transparente. |
| **Gestión de los Riesgos** | Se identificaron y evaluaron los riesgos potenciales asociados al proyecto de reconocimiento facial, lo que permitió tomar medidas preventivas y de mitigación. | Hubo algunos riesgos no anticipados que surgieron durante la ejecución del proyecto, lo que generó impactos negativos en el cronograma y los costos. Debemos realizar análisis de riesgos más exhaustivos. |
| **Gestión de las Adquisiciones** | Se llevó a cabo un proceso de adquisiciones efectivo, permitiendo la obtención de los recursos externos necesarios para el proyecto de reconocimiento facial. | En algunos casos, hubo retrasos o dificultades en la adquisición de ciertos recursos externos, lo que afectó la ejecución del proyecto. Debemos mejorar la planificación y coordinación de las adquisiciones. |
| **Gestión de los Interesados** | Se identificaron y se mantuvo una comunicación efectiva con los diferentes interesados del proyecto, lo que permitió gestionar sus expectativas y mantener su compromiso. | En algunas ocasiones, no se logró satisfacer todas las necesidades y expectativas de los interesados, lo que generó tensiones y desalineaciones. Debemos realizar análisis más profundos de los interesados. |
| **Otros** | **--** | **--** |

**RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Respuesta** | **Comentarios** |
| Se identificaron los riesgos potenciales asociados al proyecto de reconocimiento facial y se desarrollaron planes de mitigación y contingencia adecuados. | En el futuro, se debe realizar una evaluación de riesgos más exhaustiva y mantener una monitorización continua de los riesgos identificados, actualizando los planes de mitigación según sea necesario. | Se logró minimizar los impactos negativos de los riesgos identificados y se mantuvo un control efectivo durante todo el proyecto. |
| La realización de un análisis exhaustivo de los riesgos permitió identificar y comprender las posibles amenazas y oportunidades asociadas al proyecto. | Necesidad de una mayor involucración de los equipos de proyecto en la identificación temprana de riesgos y una comunicación más efectiva sobre las estrategias y medidas de mitigación. | Esto brindó una visión clara de los posibles impactos y permitió la implementación de medidas preventivas y de mitigación adecuadas. |
| Permitió una mayor capacidad de respuesta y una reducción en la ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados. | En el futuro, se debe realizar un análisis de riesgos más detallado y colaborativo, involucrando a todas las partes interesadas relevantes, para garantizar que se capturen y aborden todos los riesgos pertinentes. | Se establecieron planes de contingencia más sólidos y se mejoró la capacidad para monitorear y evaluar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto. |

**PROBLEMAS DE CALIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Respuesta** | **Comentarios** |
| El análisis exhaustivo de los problemas de calidad permitió identificar las áreas donde se producían fallas o deficiencias en el proyecto de reconocimiento facial. | En el futuro, es necesario establecer mecanismos de control de calidad más rigurosos y una comunicación más efectiva entre los equipos involucrados para identificar y abordar los problemas de calidad de manera proactiva. | Esto proporcionó una comprensión clara de los aspectos que requerían mejoras y permitió tomar acciones correctivas oportunas para garantizar un alto nivel de calidad en el resultado final. |
| La implementación de mejoras en la gestión de problemas de calidad condujo a una reducción en la ocurrencia de problemas y una mejora general en la calidad de los entregables del proyecto. | Esto incluye la necesidad de una mayor capacitación del personal en los estándares y requisitos de calidad, así como una mayor atención a los detalles y un enfoque proactivo para prevenir problemas de calidad antes de que ocurran. | Se establecieron procesos más sólidos para monitorear y evaluar la calidad en cada etapa del proyecto, y se implementaron medidas correctivas y preventivas para abordar los problemas de calidad de manera efectiva. |

**GESTIÓN DE PROVEEDORES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Problema** | **Solución** | **Comentarios** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**OTROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Área de desempeño excelente** | **Áreas de Mejora** |
| **Gestión de la seguridad** | **Gestión de Riesgo** |
| **Innovación tecnológica** | **Gestión del cronograma** |